- 101 -

Realizacja wybranych wydatków budżetowych

## Dział 010 –Rolnictwo i łowiectwo

Środki przyznane uchwałą budżetową zostały wykorzystane w 95,48% w tym między innymi na realizację:

A. wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych gminy 	 162.619,88 zł

- opłata za prowadzenie targowiska dla prosiąt	 3.000,00 zł

- opłata za prowadzenie, żywienie i kwarantannę zwierząt	 1.351,64 zł

- odbiór padliny z gospodarstw	 13.200,00 zł

- opłata za segregację odpadów 	9.000,00 zł

- pojemniki do zbiórki zużytych baterii  	 2.440,00 zł

- akcja „Sprzątanie świata” 	 1.690,43 zł

- porządkowanie terenów – śmieci PZW 	 2.000,00 zł

- badania glebowe  	 592,50 zł

- prognoza „Azbest” 	 799,10 zł

- pokaz „Stoły wielkanocne” 	 8.010,88 zł

- turniej środowisk wiejskich „Potyczki na miedzy” 	 10.542,86 zł

- konkurs „Malowana zagroda 2007” 	 4.981,52 zł

- dożynki 	 19.929,26 zł

w tym: dożynki powiatowe 	 1.723,84 zł

- wyjazdy rolników (ferma bydła, AGRO SHOW 2007, Karniowice) 	 5.348,00 zł

- wyjazd przedstawicieli ogrodów działkowych 	 4.450,98 zł

- ekspertyza meteorologiczna 	 183,00 zł

- prenumerata czasopism, aktualizacja przepisów, i inne 	 7.183 zł

- składka na Izbę Rolniczą	 18.742,53 zł

w tym:

| Odpis należny Izbie Rolniczej |  |
| --- | --- |
| wpływy z podatku rolnego | 940.929,74 zł |
| odsetki za zwłokę | 14.366,06 zł |
| razem wpływy | 955.295,80 zł |
| 2% odpis od uzyskanych wpływów | 19.105,92 zł |
| kwota przekazana w 2007 roku | 18.742,53 zł |
| zobowiązanie na dzień 31 grudnia 2007 roku (4-5) | 363,39 zł |

- Baborówko naprawa urządzeń drenarskich wraz z materiałami	 4.022,33 zł

- Gąsawy wykonanie rurociągu φ160 na długości 78mb oraz rowu na 
długości 200mb wraz z materiałami	 6.140,44 zł

- Kępa konserwacja rowu P-11 na długości 1.300mb	 6.500,00 zł

- Koźle konserwacja rowu OS-6, OS-3 na długości 2000mb 	 8.000,00 zł

- Lulinek konserwacja rowu Prz-2 na długości 530mb 	 2.000,00 zł

- Pamiątkowo konserwacja rowu P-5, P-5-5 na długości 1050	 4.200,00 zł

- Piaskowo konserwacja rowu S-25 na długości 2200 wraz z odbudową 
przepustu	 7.400,00 zł

- 102 -

- ogrody działkowe konserwacja rowu S-30 na długości 250 mb 	 2.454,00 zł

- Przyborowo konserwacja rowu S-1 na długości 900mb 	 2.700,00 zł

- Witoldzin konserwacja rowu P-15 na długości 800mb 	 3.604,40 zł

- Brodziszewo (rura φ160 7mb)	 466,97 zł

- Krzeszkowice (krąg betonowy φ1000 - 1 szt., przykrywy betonowe - 9 szt.)	 1.686,04 zł

B. wydatki inwestycyjne 	 147.216,71 zł

- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków dla wsi Szczuczyn” – zadanie nie zostało rozpoczęte ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na budowę,

- „Wodociąg Baborowo ” – wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Trwa uzgodnienie dokumentacji w Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu,

- „Podłączenie kanalizacji sanitarnej i wodociągowejdo gruntów przeznaczonych pod zabudowę domów jednorodzinnych we wsi Kępa (projekt)” – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Uzyskano pozwolenie na budowę.

- „Podłączenie sieci wodociągowej do gruntów przeznaczonych pod zabudowę domów jednorodzinnych w rejonie ulicy Gąsawskiej - Gąsawy” –wykonano sieć wodociągową φ160 – 48mb, sieć wodociągową φ110 – 240mb. Zadanie zostało odebrane w dniu 3 października 2007 roku.

- „Doprowadzenie wody do posesji położonej w Witoldzinie 18” – w ramach zadania wykonano przyłącze wodociągowe PE40 – 304mb. Zadanie zakończono w dniu 3 października 2007 roku,

- „Wodociąg Gąsawy 32” – wykonano sieć wodociągową φ110 – 624mb, przyłącze wodociągowe PE40 – 80mb. Zadanie odebrano w dniu 11 grudnia 2007 roku.

C. wydatki związane z realizacją zadania zleconego 	 319.458,70 zł

pn. „Realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę”.

## Dział 020 – Leśnictwo

Przyznane w uchwale środki zostały wykorzystane w 99,99% na:

- zakup materiału zadrzewieniowego	 9.996,54 zł

- wycinki drzew na gruntach gminnych	10.000,00 zł

- 103 -

## Dział 600 – Transport i łączność

Przyznane w uchwale budżetowej środki zostały wykorzystane w 98,94% w tym między innymi na :

A. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych	 868.827,24 zł

w tym:

- koszty bieżących remontów dróg i chodników, malowanie oznakowań ulic, naprawa znaków drogowych, profilowanie dróg na terenie:

- miasta Szamotuły	 554.667,88 zł

- wsi gminy Szamotuły	 282.026,38 zł

- wydatki poniesione na utrzymanie bieżące dróg wiejskich
    przez sołectwa 	 10.381,44 zł

- opłata za korzystanie ze środowiska - odprowadzenie wód opadowych 
i roztopowych 	 24.751,54 zł

W ramach bieżących prac remontowych wykonano między innymi:

- przebudowę drogi gminnej w Brodziszowie - ulica Szamotulska. Wykonano nawierzchnię asfaltową – 1404,85 m2. Koszt zadania 99.382,60 zł,

- wysepki przy dworcu PKP w Szamotułach (powierzchnia 10m2, koszt 1.006,20 zł),

- chodnik w ulicy 27 stycznia w Szamotułach (powierzchnia 341,23 m2, koszt 15.154,96 zł),

- chodnik w ulicy 11 listopada w Szamotułach (powierzchnia 437,54m2, koszt 31.909,93 zł),

- remont chodników w ulicy Wiosny Ludów w Szamotułach (powierzchnia 717,90m2, koszt 106.677,02 zł),

- deptak przy Samie w Szamotułach (powierzchnia 176, koszt 21.110,36 zł),

- chodnik przy dworcu PKS w Szamotułach (powierzchnia 172m2, koszt 17.303,57 zł),

- chodnik przy przystanku w Lipnicy (powierzchnia 15,40m2, koszt 2.262,00 zł),

- chodnik w ulicy Ledóchowskiej w Otorowie (powierzchnia 116,30m2, koszt 15.360,80 zł).

B.Wydatki inwestycyjne	 7.531.560,29 zł

w tym:

- „Budowa ulicy Kasztanowej w Szamotułach” – zadanie zostało zakończone w dniu 6 lipca 2007 roku. W ramach zadania wykonano: kanalizację deszczową φ300 - 355,85mb, kanalizację deszczową φ160 – 113,10mb, kanalizację sanitarną DN200 - 320,45mb, przyłącza kanalizacyjne DN160 - 132,65mb, sieć wodociągową φ90 - 195,21mb, przyłącza wodociągowe φ32 - 188,83mb, drogi z pozbruku 2619m2, chodniki z pozbruku 1259m2, wjazdy z pozbruku 639 m2;

- „Budowa ulicy Łukasza Górki w Szamotułach ” – zadanie odebrano w dniu 27 czerwca 2007 roku. W ramach zadania wykonano: kanalizację deszczową φ400 – 350,41mb, kanalizację deszczową φ315 – 302,32mb, kanalizację deszczową φ160 – 84,37mb, kanalizację sanitarną DN200 – 52,36mb, kanalizację sanitarną DN160 – 146,03mb, przyłącza kanalizacyjne DN160-45,94mb, sieć wodociągową φ110 – 27,24mb, sieć wodociągową φ32 – 219,97mb, przyłącza wodociągowe φ32 – 88,63mb, drogi z pozbruku 5252,08m2, chodniki z pozbruku – 1607,67m2,

- 104 -

- „Budowa ulicy Łąkowej w Otorowie ” – zadanie odebrano w dniu 6 lipca 2007 roku. W ramach zadania wykonano: kanalizację deszczową φ300 – 149mb, kanalizację deszczową φ200 – 152mb, kanalizację sanitarną DN200 – 100mb, sieć wodociągową φ110 – 168mb, sieć wodociągową φ90 – 5mb, sieć wodociągową φ50 – 30mb, sieć wodociągową φ32 – 61mb, oświetlenie – 563,16mb, lampy uliczne – 13 sztuk, drogi z pozbruku – 1060m2, drogi asfaltowe – 10952, chodniki z pozbruku – 1414m2;

- „Ciąg pieszo – rowerowy w Kąsinowie ” – termin realizacji zadania upływa w dniu 30 czerwca 2008 roku. W 2007 roku opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę oraz wykonano chodnik z pozbruku o powierzchni 284 m2;

- „Budowa ulicy Mickiewicza w Szamotułach (chodnik + krawężnik)” –zadanie odebrano w dniu 27 grudnia 2007 roku. W ramach zadania wykonano chodniki z pozbruku – 702,40m2 oraz wjazdy z pozbruku - 95,10m2 ,

- „Budowa drogi wraz z budową chodników w Jastrowie” – termin realizacji zadania upływa 
w dniu 30 czerwca 2008m roku. W 2007 roku oprcowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę oraz rozpoczęto roboty;

- „Utwardzenie terenu przy sklepie wraz z odwodnieniem w Krzeszkowicach” – w ramach zadania wykonano utwardzenie z pozbruku – 393m2. Zadanie zostało odebrane w dniu
3 grudnia 2007 roku;

- „Deptak wraz ze ścieżką rowerową łączącą wieś Otorowo ze wsią Lipnica” – zadanie odebrano w dniu 27 grudnia 2007 roku. W ramach zadania wykonano: ścieżkę pieszo – rowerową z pozbruku - 1657m2,

- „Budowa dróg w Mutowie” – zgodnie z umową zadanie powinno zostać zakończone do dnia 30 września 2008 roku. W roku 2007 opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę oraz rozpoczęto roboty;

- „Utwardzenie parkingu wokół kościoła w Otorowie wraz z kanalizacją deszczową” – zadanie odebrano w dniu 21 grudnia 2007 roku. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową φ200 – 58,70mb, nawierzchnię z kostki brukowej - 1130m2;

- „Budowa ulicy Brzozowej w Szamotułach” – zadanie odebrano w dniu 19 grudnia 2007 roku. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową φ200 – 76,20mb, kanalizację deszczową φ160 – 9,50mb, kanalizację sanitarną DN160 – 87,10mb, sieć wodociągową φ32 – 97,60mb, chodniki z pozbruku – 719,75m2, drogi z pozbruku – 1081,15m2;

- „Budowa chodników w ulicy Długiej w Szamotułach – I etap ” – w ramach zadania wykonano chodniki z pozbruku – 1606,46m2;

- „Budowa ścieżki rowerowej w ulicy Ostrorogskiej w Szamotułach” – termin realizacji całości zadania upływa w dniu 30 lipca 2008 roku. W 2007 roku rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano roboty ziemne, rozpoczęto układanie krawężnika, obrzeży oraz nawierzchni z pozbruku;

- „Budowa ulic przyległych do ulicy Łukasza Górki – ulice: Szamotulczyka, Szamotulskiego, Ostroroga, Snopka, Kmity” - zgodnie z umową zadanie powinno zostać zakończone do dnia 30 czerwca 2008 roku. W 2007 roku wykonano: kanalizację deszczową – 663mb, kanalizację sanitarną 186mb, sieć wodociągową – 186mb, nawierzchnię z pozbruku – 4416m2;

- 105 -

- „Budowa ulic: Wierzbowa wraz z łącznikiem do Kasztanowej, Topolowa, Akacjowa, Bukowa, Klonowa, Jaworowa, Dębowa oraz łącznik pomiędzy ulicą Zieloną a Powstańców Wlkp” – zadanie zostanie zakończone do dnia 30 czerwca 2008 roku. W roku 2007 wykonano: kanalizację deszczową – 1000mb, kanalizację sanitarną – 210 mb, sieć wodociągową – 320mb, nawierzchnie z pozbruku – 7200m2;

- „Utwardzenie terenu pomiędzy jezdnią a parkanem Szkoły Podstawowej w Baborowie” – w ramach zadania wykonano utwardzenie z asfaltu o powierzchni 247 m2;

Inne zadania

- opracowano dokumentacje projektowe ulicy Zielonej w Pamiątkowie, ulic Borowej, Gajowej  oraz Łuczniczej w Szamotułach,

- zakupiono i ustawiono na terenie Gminy Szamotuły pięć wiat przystanowych w miejscowościach Lipnica – Huby, Baborowo, Jastrowo, Przecław i Czyściec.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Środki określone w uchwale budżetowej na realizację zadań w dziale zostały wykorzystane 
w 77,47% między innymi na:

- opracowania geodezyjne, podziały nieruchomości w celu ich sprzedaży, operaty szacunkowe dla nieruchomości lokalowych i gruntowych, inne wydatki związane z mieniem komunalnym oraz opłaty notarialne                     i sądowe	94.138,05 zł

- odszkodowania za nakłady na działkach przejmowanych pod realizację budowy dróg i ścieżek rowerowych 	941,00 zł

- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 	2.819,60 zł

- wykupy gruntów do zasobów gminnych	385.988,00 zł

- wypłacone należne od gminy odszkodowania wynikające z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 ze zm.) 	19.669,56 zł

- zadanie inwestycyjne – „Budowa budynku socjalnego w Szamotułach” – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.

## Dział 750 – Administracja publiczna

Środki określone w uchwale budżetowej na realizację zadań w dziale zostały wykorzystane

w 94,92% na :

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	 173.900,00 zł

co stanowi 100,00% wydatków planowanych

- 106 -

- zadania własne 	 5.306.589,60 zł

co stanowi 94,76% wydatków planowanych

Środki na zadania własne zostały wykorzystane między innymi na:

- wydatki związane z obsługą Rady Miasta i Gminy	 370.022,79 zł

- pokrycie wydatków związanych z prawidłową działalnością Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły	 4.380.189,83 zł

- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych 	 163.132,36 zł

w tym:

- remont, przebudowa i adaptacja budynku administracyjnego AMJ w Szamotułach na cele społeczne i kulturalne 	4.109,99 zł

- zestaw nagłaśniający (sala sesyjna) 	6.410,53 zł

- sprzęt komputerowy 	99.440,24 zł

- programy komputerowe	48.653,60 zł

- telewizor LCD Sony 	4.518,00 zł

- wydatki związane z promocją Gminy Szamotuły i współpracą zagraniczną 	274.452,73 zł

w tym między innymi:

- promocja Gminy Szamotuły 	54.915,40 zł

- zdania realizowane w ramach współpracy zagranicznej 	219.537,33 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw	90.499, 69 zł

- wydatki poniesione na realizacje innych zadań 	28.292,20 zł

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Środki przyznane uchwałą budżetową zostały wykorzystane w 90,22% między innymi na:

- pokrycie kosztów działalności bieżącej Straży Miejskiej w kwocie	 332.222,48 zł

co stanowi 96,35% wydatków planowanych

- zgodnie z art. 32 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku                                  o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.Nr 81, poz.351 ze.zm) pokrycie wydatków budżetu gminy związanych z wyposażeniem, wyszkoleniem                       i zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy	 189.411,80 zł

co stanowi 87,24% wydatków planowanych

- sfinansowanie zadań gminy z zakresu obrony cywilnej	 113.967,24 zł

co stanowi 79,94% wydatków planowanych

- 107 -

## Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej i wydatki związane 
z ich poborem

Środki określone w uchwale budżetowej na realizację zadań w dziale zostały wykorzystane

w 72,67% na :

- sfinansowanie wydatków związanych z poborem podatku rolnego oraz podatków i opłat lokalnych oraz wypłatą prowizji za inkaso opłaty skarbowej 	 267.130,80 zł

## Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Środki zaplanowane w tym dziale posłużyły do opłacenia odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych     oraz w 2007 roku kredytów i pożyczek długoterminowych na realizację zadań inwestycyjnych.                W 2007 roku zostały wykorzystane w 97,75% tj. w kwocie 915.562,73 zł na opłacenie rat odsetkowych naliczonych od:

- kredytów zaciągniętych w 2001, 2004 i 2006 roku w PKO BP S.A. Oddział Centrum w Szamotułach i w Nowym Tomyślu 	 357.436,95 zł

- kredytu zaciągniętego w roku 2002 w BISE S.A. w Warszawie 	 126.935,74 zł

- pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	 19.632,06 zł

- kredytu zaciągniętego w roku 2002 w NORDEA Bank Polska S.A. Oddział w Poznaniu	 24.851,94 zł

- kredytu zaciągniętego w roku 2003 i 2007 w Banku Spółdzielczym Duszniki 	 35.645,08 zł

- kredytu zaciągniętego w roku 2003 w GETIN Bank S.A.                         w Katowicach Oddzial w Poznaniu (dawniej Bank Przemysłowy S.A. Oddział w Poznaniu )	 37.285,83 zł

- kredytu zaciągniętego w roku 2004 w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu 	 132.376,46 zł

- kredytu zaciągniętego w 2005 roku Banku Gospodarstwa Krajowego 
Oddział w Poznaniu 	 181.398,67 zł

- 108 -

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w dziale 801 i 854 zostały wykonane w 99,06%.

Z budżetu ogółem tj. z kwoty 	 17.754.339,92 zł

- płace z pochodnymi i odpisami na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych w kwocie	 13.633.143,75 zł

stanowią 76,79% wydatków ogółem,

- wydatki rzeczowe w kwocie 	 3.484.322,50 zł

stanowią 19,63% wydatków ogółem,

- wydatki na pomoc dla uczniów 	294.775,36 zł

stanowią 1,66% wydatków ogółem,

- wydatki dotyczące zwrotu pracodawcom kosztów kształcenia 
pracowników młodocianych 	267.091,43 zł

stanowią 1,50% wydatków ogółem,

- wydatki inwestycyjne w kwocie 	75.006,88 zł

stanowią 0,42% wydatków ogółem.

Dofinansowanie rozdziałów subwencjonowanych środkami gminy wynosi 	3.598.274,08 zł

w tym dofinansowanie:

- funduszu płac i pochodnych 	1.388.019,00 zł

- wydatków rzeczowych i inwestycyjnych	2.210.255,08 zł

Z planowanych wydatków rzeczowych sfinansowano:

- naukę pływania dla klas III szkół podstawowych 	128.748,00 zł

- naukę gry w tenisa ziemnego 	12.579,00 zł

- wypłatę stypendiów dla 531 uczniów	254.124,80 zł

W ramach środków na wydatki rzeczowe, poza kosztami ponoszonymi na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, przeprowadzono remonty niemal w każdej z nich. Łączny koszt wykonanych prac, obejmujący materiały i robociznę, wyniósł 626.164 zł.

| Placówka oświatowa | Zakres prac | Wartość remontu obciążająca budżet Gminy (zł) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szamotułach | Wymiana stolarki okiennej w starym budynku szkoły | 262.449 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szamotułach | Prace malarskie, monitoring wizyjny, naprawa instalacji cieplnej, wykonanie bramy wjazdowej | 36.681 |

- 109 -

| Placówka oświatowa | Zakres prac | Wartość remontu obciążająca budżet Gminy (zł) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Szkoła Podstawowa nr 3 w Szamotułach | Adaptacja pomieszczenia harcówki na pomieszczenia do nauki, częściowa wymiana okien | 44.882 |
| Szkoła Podstawowa w Baborowie | Wymiana wykładziny, malowanie | 12.361 |
| Szkoła Podstawowa w Brodziszewie | Przebudowa pomieszczeń w celu uzyskanie sanitariatów i pomieszczenia na pokój nauczycielski | 44.953 |
| Szkoła Podstawowa w Koźlu | Wymiana drzwi wejściowych | 4.930 |
| Zespół Szkół w Otorowie | Wymiana okien w dwóch klasach, wymiana sześciu płyt pokrycia dachowego na jednym budynku i malowanie całego dachu na tym budynku | 20.919 |
| Zespół Szkół w Pamiątkowie | Wymiana stolarki okiennej (16 okien), remont dachu papowego nad świetlicą i stołówką | 39.374 |
| Szkoła Podstawowa w Przyborowie | Remont sanitariatów | 6.984 |
| Gimnazjum Nr 1 w Szamotułach | Naprawa kanalizacji deszczowej, remont śmietnika, czyszczenie elewacji, piaskowanie i spoinowanie cokołu budynku | 50.786 |
| Przedszkole Nr 3 w Szamotułach | Remont kuchni | 18.888 |
| Przedszkole Nr 4 w Szamotułach | Wymiana rynien | 3.790 |
| Przedszkole Nr 5 w Szamotułach | Przebudowa pomieszczenia gospodarczego w celu uzyskania łazienki przystosowanej dla dzieci z oddziału integracyjnego, remont istniejącej łazienki | 48.023 |
| Przedszkole w Gałowie | Wymiana kanalizacji wewnątrz budynku, odnowienie elewacji | 13.643 |
| Przedszkole w Otorowie | Wymiana instalacji elektrycznej, remont łazienki | 17.501 |

Przeciętny koszt utrzymania jednego ucznia w 2007 roku wyniósł 5.103,00 zł, w tym w:

- szkole miejskiej 			4.470,00 zł,

- szkole wiejskiej 	6.436,00 zł.

Subwencja oświatowa na jednego ucznia na rok wynosi:

- szkoła miejska	3.198,53 zł

- szkoła wiejska	4.413,97 zł

- 110 -

Średnioroczny koszt utrzymania jednego oddziału, jednego ucznia w 2007 roku

| L.p | Szkoła | Wykonanie | Liczba (szkoły podstawowe, gimnazja, klasy”0”) | Koszt utrzymania (szkoły podst podstawowe, gimnazja, klasy”0”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | oddziałów | uczniów | 1 oddziału | 1 ucznia |
| 1 | SP Nr 1 Szamotuły | 2.875.744 | 27 | 654 | 106.509 | 4.397 |
| 2 | SP Nr 2 Szamotuły | 1.217.249 | 14 | 287 | 86.946 | 4.241 |
| 3 | SP Nr 3 Szamotuły | 2.493.382 | 24 | 595 | 103.891 | 4.191 |
| 4 | Gimnazjum Nr 1 | 1.213.993 | 10 | 209 | 121.399 | 5.809 |
| Razem szkoły (1→4) Miasto | 7.800.368 | 75 | 1.745 | 104.005 | 4.470 |
| 5 | SP Baborowo | 544.786 | 7 | 58 | 77.829 | 9.393 |
| 6 | SP Brodziszewo | 571.568 | 7 | 69 | 81.652 | 8.284 |
| 7 | SP Koźle | 564.506 | 7 | 60 | 80.644 | 9.408 |
| 8 | SP Przyborowo | 434.989 | 6 | 52 | 72.498 | 8.365 |
| 9 | Zespół Szkół Otorowo | 1.791.028 | 18 | 339 | 99.502 | 5.283 |
| 10 | Zespół Szkół Pamiątkowo | 1.428.945 | 13 | 251 | 109.919 | 5.693 |
| Razem szkoły (5→10) Wieś | 5.335.822 | 58 | 829 | 91.997 | 6.436 |
| Razem | 13.136.190 | 133 | 2.574 | 98.768 | 5.103 |

Średnioroczny koszt utrzymania jednego oddziału , jednego dziecka w przedszkolu w 2007 roku

| L.p | Przedszkole | Wykonanie | Liczba oddziałów | Liczba dzieci | Koszt utrzymania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 oddziału | 1 dziecka |
| 1 | Nr 1 w Szamotułach | 663.353 | 5 | 124 | 132.671 | 5.349 |
| 2 | Nr 2 w Szamotułach | 547.888 | 4 | 100 | 136.972 | 5.479 |
| 3 | Nr 4 w Szamotułach | 497.409 | 4 | 85 | 124.352 | 5.852 |
| 4 | Nr 5 w Szamotułach | 869.095 | 6 | 146 | 144.849 | 5.953 |
| 5 | w Gałowie | 237.120 | 2 | 33 | 118.560 | 7.185 |
| 6 | w Otorowie | 278.954 | 3 | 55 | 92.985 | 5.072 |
| Razem (1→6) | 3.093.819 | 24 | 543 | 128.909 | 5.698 |

Wydatki związane z prowadzeniem przedszkoli w Gminie Szamotuły są sfinansowane              w 14,46% dochodami własnymi przedszkoli i 85.54% innymi dochodami budżetu. Koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu w 2007 roku wyniósł 5.698 zł, z czego gmina sfinansowała 4.872 zł,           a rodzice 826 zł.

- 111 -

Źródła finansowania wydatków placówek oświatowych

| Rozdział | Tytuł | Źródła finansowania wydatków w 2007 roku | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | subwencja oświatowa | dochody własne Gminy | dotacje | dochody placówek |  |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 6.266.986,25 | 3.056.467,08 | 75.021,00 | 56.157,14 | 9.454.631,47 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | - | 488.855,37 | - | - | 488.855,37 |
| 80104 | Przedszkola | - | 2.651.486,45 | - | 448.267,33 | 3.099.753,78 |
| 80110 | Gimnazja | 1.927.309,00 | 541.807,00 | - | 1.499,61 | 2.470.615,61 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | - | 339.453,75 | - |  | 339.453,75 |
| 80114 | Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół | 468.309,81 | - | - | 8.594,05 | 476.903,86 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 56.690,56 | - | - | - | 56.690,56 |
| 80195 | Pozostała działalność | - | 86.969,43 | 188.122,00 | - | 275.091,43 |
|  | a) monitoring placówek | - | - | 8.000,00 | - | 8.000,00 |
|  | b) zwrot pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych | - | 86.969,43 | 180.122,00 | - | 267.091,43 |
| x | Ogółem dział 801 | 8.719.295,62 | 7.165.039,08 | 263.143,00 | 514.518,13 | 16.661.995,83 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 553.844,38 | - | - | 241.839,35 | 795.683,73 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | - | 75.569,36 | 219.206,00 | - | 294.775,36 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1.885,00 | - | - | - | 1.885,00 |
| x | Ogółem dział 854 | 555.729,38 | 75.569,36 | 219.206,00 | 241.839,35 | 1.092.344,09 |
| x | Ogółem dział 801, 854 | 9.275.025,00 | 7.240.608,44 | 482.349,00 | 756.357,48 | 17.754.339,92 |
| x | Struktura | 52,24 | 40,78 | 2,72 | 4,26 | 100,00 |

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

Środki przyznane uchwałą budżetową zostały wykorzystane w 95,06% między innymi na :

- sfinansowanie realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki            i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętego Uchwałą Nr IV/19/2006 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 grudnia 2006 roku	 442.561,10 zł

- 112 -

- zakup usług medycznych związanych z realizacją Programu Profilaktyki WZW typu A dla 305 dzieci z rocznika 2000 	 18.920,72 zł

- zakup usług medycznych – bezpłatne badania profilaktyczne prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Halszka 	 5.100,00 zł

- dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 	 20.000,00 zł

## Dział 852 – Pomoc społeczna

Środki przyznane uchwałą budżetową zostały wykorzystane w 98,73% na :

- Zadania zlecone realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej sfinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa	 6.865.950,95 zł

zostały wykonane w 99,49%,

- Zadania własne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej	 2.609.021,73 zł

sfinansowane z dochodów własnych i dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy, w tym między innymi na:

- zasiłki okresowe (273 osób, 970 świadczeń)	 166.820,70 zł

- udzielanie schronienia (4 osób, 8 świadczeń)	 1.640,00 zł

- posiłek dla dzieci i młodzieży w okresie nauki (463 osoby, 
58.599 świadczeń) 	 91.826,64 zł

- zasiłki celowe i w naturze (593 osoby) 	 436.329,00 zł

- sprawienie pogrzebu (2 osób, 2 świadczenia) 	 4.960,00 zł

- koszty utrzymania i prowadzenia Ośrodka Pomocy Społecznej                         w Szamotułach finansowane w 70,35% z dochodów własnych	 944.802,79 zł

- finansowanie usług opiekuńczych (skorzystało 133 osób, 
65.234 świadczeń) 	 535.600,00 zł

- opłacenie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej          ( 16 osób, 159 świadczenia)	 224.976,84 zł

- inne zadania (prace społecznie użyteczne, banki żywności ) 	   30.265,76 zł

  - jadłodajnia – zapewnie posiłku osobom tego pozbawionym	 38.000,00 zł

  - Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych o zmniejszonej sprawności fizycznej 	 123.800,00 zł

  - dotacje do podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	 10.000,00 zł

- 113 -

- Centrum Integracji Społecznej – dotacja przedmiotowa 	183.184,00 zł

- Dodatki mieszkaniowe	1.368.911,31 zł

W 2007 roku wydano 1311 decyzji przyznających świadczenie społeczne w formie 
dodatków mieszkaniowych, w tym:

- 446 decyzji dla mieszkańców mieszkań komunalnych,

- 377 decyzje dla mieszkańców mieszkań spółdzielczych,

- 488 decyzji dla mieszkańców mieszkań pozostałych

W 2007 roku odmówiono przyznania świadczenia w formie dodatku mieszkaniowego                    36 mieszkańcom Gminy Szamotuły. Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dochodów własnych budżetu Gminy Szamotuły.

## Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

- Planowane wydatki związane z oczyszczaniem terenu gminy zostały wykonane w 99,42%, 
tj. na planowaną kwotę 508.460 zł wykorzystano 504.711,18 zł. Na kwotę wydatków składają się:

- wydatki wynikające z umowy podpisanej z Aresztem Śledczym              w Szamotułach o pracy skazanych. Są to koszty konwoju i dozoru skazanych przy pracy	34.446,00 zł

- wartość usług świadczonych w tym zakresie na rzecz gminy przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach	470.265,18 zł

- Planowane wydatki związane z utrzymaniem zieleni zostały wykonane w 99,78% przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach, tj. na planowaną kwotę 377.000 zł zrealizowano usługi o wartości 376.139,265 zł.

- Z budżetu Miasta i Gminy Szamotuły została przekazana do Zakładu Gospodarki Komunalnej dotacja na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych lub inwestycji własnych zakładu budżetowego w kwocie 464.649,00 zł. Stanowi ona 100,00% kwoty planowanej. Z otrzymanej dotacji Zakład Gospodarki Komunalnej dofinansował realizację następujących zadań:

- utworzenie bazy Oddziału Komunalnego 	292.650,61 zł

- sieć komputerowa – biura Zarządu  	13.000,00 zł

- pompa głębinowa (4 szt.)	22.750,08 zł

- ogrodzenie Oddział Wodociągów 	32.111,56 zł

- sprężarka 	7.822,00 zł

- ssawa do liści 	13.328,50 zł

- przecinarka do asfaltu	4.789,25 zł

- piaskarka 	29.140,00 zł

- telewizja przemysłowa – składowisko odpadów 	9.567,00 zł

- kotłownia gazowa – Oddział Energetyki Cieplnej 	39.490,00 zł

- 114 -

- Z budżetu wydatkowano na dofinansowanie komunikacji miejskiej kwotę:	119.084,81 zł

w tym:

- Zakład Usług Transportowych JAN-BUS	101.871,00 zł

- ROKBUS Rokietnica	17.213,81 zł

- Na oświetlenie ulic oraz prace konserwacyjne i modernizacje wydano z budżetu kwotę:	1.194.100,97 zł

w tym na opłacenie:

- zużycia energii przez oświetlenie uliczne	 698.055,99 zł

- usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego	 205.802,46 zł

- założenie nowych punktów świetlnych 	61.238,47 zł

- zadania inwestycyjne 	 229.004,05 zł

- „Budowa oświetlenia skrzyżowania w Lipnicy” – zadanie odebrano w dniu 26 paździer - nika 2007 roku. W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne o długości 465,74mb (9 lamp),

- „Budowa oświetlenia ulicy Parkowej w Baborówku” – zadanie odebrano w dniu 
26 października 2007 roku. W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne 
o długości 235mb (5 lamp),

- „Budowa oświetlenia w Ludwikowie” – zadanie zakończono w dniu 30 listopada 2007 roku. W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne 245mb (5 lamp),

- „Budowa oświetlenia ulica Szkolna w Otorowie” – zadanie odebrano w dniu 
27 października 2007 roku. W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne o długości 262mb (10 lamp),

- „Budowa oświetlenia drogi Kępa - Baborówko” – w 2007 roku opracowano dokumentację projektową.

- W 2007 roku poniesiono z budżetu Miasta i Gminy Szamotuły wydatki                w kwocie:	93.166,10 zł

związane pobytem i opieką nad zwierzętami bezdomnymi w gminnym schronisku.

- Inne zadania:

  - konserwacja sieci kanalizacji deszczowej 	57.208,34 zł

  - zadania inwestycyjne:

- „Budowa sieci wodociągowej – ulice Jesienna i Zimowa w Szamotułach” – zadanie odebrano w dniu 11 grudnia 2007 roku. W ramach zadania wykonano sieć wodociągową PE80 – 501,25mb;

- „Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w ulicy Gross Gerau w Szamotułach” – zadanie odebrano w dniu 18 grudnia 2007 roku. W ramach zadania wykonano sieć wodociągową φ110 – 84,10mb, kanalizację sanitarną DN200 – 221,55mb oraz kanalizację sanitarną DN160 – 84,10mb;

- „Sieć wodociągowa w ulicy Hetmańskiej, Ułańskiej i Rycerskiej w Szamotułach” – zadanie odebrano w dniu 8 sierpnia 2007 roku. W ramach zadania wykonano sieć wodociągową φ110 – 595mb.

- 115 -

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu zostały wykonane w 99,69 % i dotyczyły one między innymi:

- dotacji podmiotowej na działalność bieżącą Szamotulskiego Ośrodka 
Kultury	913.198,00 zł

- dotacji dla Szamotulskiego Ośrodka Kultury na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 	41.000,00 zł

- dotacji podmiotowej na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej Miasta    i Gminy Szamotuły	600.610,00 zł

- kosztów utrzymania świetlic wiejskich	373.450,02 zł

- dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy z zakresu kultury	30.000,00 zł

- innych zadań związanych z upowszechnianiem kultury	139.161,91 zł

## Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 97,20% i dotyczyły one między innymi:

- dotacji przedmiotowej dla Szamotulskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przyznanej na podstawie Uchwały Rady Miasta i Gminy Szamotuły 
Nr V/23/2007 z dnia 22 stycznia 2007 roku	1.489.540,00 zł

- środki na inwestycje dla Szamotulskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 	111.000,00 zł

- promocja gminnych obiektów sportowych  	20.000,00 zł

- dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej	200.000,00 zł

- promocja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz utrzymanie boisk wiejskich 	80.071,05 zł

- imprezy gminne organizowane przez Szamotulski Ośrodek Sportu i Rekreacji 	58.800,00 zł

- zabezpieczenie górki saneczkowej	24.371,03 zł

- 116 -

*   *   *

Ustalenie zadłużenia Miasta i Gminy Szamotuły na dzień 31 grudnia 2007 roku

| Lp. | Treść | Kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów ustalone na dzień 31 grudnia 2006 roku | 20.622.466,80 |
| 2 | Spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2002-2006 dokonane do dnia 31 grudnia 2007 roku zgodnie z podpisanymi umowami | 4.194.249,96 |
| 3 | Kredyt bankowy zaciągnięty do dnia 31 grudnia 2007 roku | 6.167.000,00 |
| 4 | Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2007 roku | 22.595.216,84 |
| 5 | Wykonane dochody budżetu według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku | 54.618.327,25 |
| 6 | Odsetki stanowiące obsługę zadłużenia obciążające wydatki 2007 roku | 915.562,73 |
| 7 | Art.169 ufp | Kwota spłaconych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami związanymi z ich obsługą | 5.109.812,69 |
|  |  | % do kwoty wykonanych w roku 2007 dochodów według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku | 9,36% |
| 8 | Art.170 ufp | Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2007 roku | 22.595.216,84 |
|  |  | % do kwoty wykonanych w roku 2007 dochodów według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku | 41,37% |

ufp – ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Zadłużenie Miasta i Gminy Szamotuły wynika z wymienionych poniżej umów:

| Kredytodawca / pożyczkodawca | Kwota zadłużenia na dzień 31/12/2007 | Data zawarcie umowy | Termin spłaty ostatniej raty kapitałowej |
| --- | --- | --- | --- |
| NORDEA Bank Polska S.A. Oddział w Poznaniu | 266.666,84 | 19 sierpień 2002 rok | 18 sierpień 2008 rok |
| BISE S.A. w Warszawie | 1.514.550,00 | 3 wrzesień 2002 rok | 30 wrzesień 2013 rok |
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod- nej w Poznaniu |  | 636.400,00 |  |  |
|  | 127/P/Po/OW/04 | 307.000,00 | 22 listopad 2004 rok | 20 listopad 2008 roku |
|  | 92/P/OW/I/05 | 140.625,00 | 13 październik 2005 rok | 12 czerwiec 2009 rok |
|  | 93/P/OW/I/05 | 46.875,00 | 13 październik 2005 rok | 12 czerwiec 2009 rok |
|  | 94/P/OZ/I/05 | 141.900,00 | 13 październik 2005 rok | 12 maj 2009 rok |
| Bank Spółdzielczy Duszniki | 225.000,00 | 30 lipiec 2003 rok | 30 czerwiec 2008 rok |
| GETIN BANK SA w Katowicach Oddział w Poznaniu | 660.000,00 | 18 grudzień 2003 rok | 30 wrzesień 2010 rok |
| PKO BP S.A. Oddział w Nowym Tomyślu | 1.183.700,00 | 20 lipiec 2004 rok | 30 listopad 2011 rok |
| BOŚ S.A. Oddział w Poznaniu | 2.454.400,00 | 23 grudzień 2004 rok | 30 listopad 2012 rok |
| Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu | 3.550.000,00 | 28 październik 2005 rok | 30 listopad 2013 rok |
| PKO BP S.A. Oddział w Nowym Tomyślu | 5.937.500,00 | 31 maj 2006 rok | 15 listopad 2015 rok |
| Bank Spółdzielczy Duszniki | 6.167.000,00 | 28 czerwiec 2007 rok | 15 grudzień 2015 rok |
| Ogółem | 22.595.216,84 | x | x |

- 117 -

W 2007 roku Gmina Szamotuły spłaciła, zgodnie z podpisanymi umowami, raty kapitałowe 
w łącznej kwocie 4.194.249,96 zł

| Kredytodawca / pożyczkodawca | Kwota rat kapitałowych spłaconych w 2007 roku |
| --- | --- |
| PKO BP SA Oddział w Szamotułach (2001 rok) | 1.020.000,00 |
| NORDEA Bank Polska S.A. Oddział w Poznaniu (2002 rok) | 399.999,96 |
| BISE S.A. w Warszawie (2002 rok) | 263.400,00 |
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | 127/P/Po/OW/04 | 176.000,00 |
|  | 92/P/OW/I/05 | 67.500,00 |
|  | 93/P/OW/I/05 | 22.500,00 |
|  | 94/P/OZ/I/05 | 96.750,00 |
| Bank Spółdzielczy Duszniki (2003 rok) | 450.000,00 |
| GETIN BANK SA w Katowicach Oddział w Poznaniu (2003 rok) | 240.000,00 |
| PKO BP S.A. Oddział w Nowym Tomyślu (2004 rok) | 296.400,00 |
| BOŚ S.A. Oddział w Poznaniu (2004 rok) | 499.200,00 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu (2005 rok) | 600.000,00 |
| PKO BP S.A. Oddział w Nowym Tomyślu (2006 rok) | 62.500,00 |
| Bank Spółdzielczy Duszniki (2007 rok) | - |
| Ogółem | 4.194.249,96 |

Wyjątek stanowi spłata rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej w 2005 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ( umowa nr 94/P/OZ/I/05 z dnia      13 października 2005 roku) na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa uszczelnienia kwatery gromadzenia odpadów komunalnych na gminnym składowisku w miejscowości Szczuczyn – Piotrkówko II etap”.

W przypadku spłaty tej pożyczki, przez przeoczenie, w 2007 roku spłacono zamiast czterech rat tj. kwoty 77.400,00 zł, pięć rat kapitałowych tj. kwotę 96.750,00 zł.

Ten fakt spowodował, że została przekroczona o kwotę 19.350,00 zł planowana na 2007 rok kwota spłat rat kapitałowych pożyczek i kredytów.

- 118 -

Wykonanie przychodów i wydatków

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Stan Funduszu na początek roku | 319.500 | 319.501,32 | 100,00 |
| 2 | Przychody ogółem | 150.000 | 143.893,82 | 95,93 |
|  |  | § 0690 – wpływy z różnych opłat | 150.000 | 143.893,82 | 95,93 |
| 3 | Wydatki | 468.161 | 273.597,40 | 58,44 |
|  | w tym: | § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia | 4.000 | 1.904,00 | 47,60 |
|  |  | publikacje z zakresu ochrony środowiska | 4.000 | 1.904,00 | 47,60 |
|  |  | § 4300 – zakup usług pozostałych | 64.061 | 60.307,10 | 94,14 |
|  |  | podkrzesywanie koron drzew przy drogach, wycinka | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
|  |  | usuwanie zatorów na ciekach melioracji podstawowej | 6.148 | 6.148,00 | 100,00 |
|  |  | konserwacja rzeki Samy | 6.748 | 6.748,00 | 100,00 |
|  |  | konserwacja kanału Otorowskiego | 4.165 | 4.165,00 | 100,00 |
|  |  | konserwacja kanału Gałowskiego | 1.500 | 1.500,00 | 100,00 |
|  |  | partycypacja w kosztach eksploatacji i utrzymania zbiornika Radzyny | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
|  |  | szkolenie związane z nowelizacją przepisów z zakresu ochrony środowiska | 3.000 | 1.205,00 | 40,17 |
|  |  | transport uczniów na szkolenia związane z tematyka ochrony środowiska | 2.000 | 1.530,10 | 76,51 |
|  |  | ogłoszenia prasowe (azbest) | 1.500 | 11,00 | 0,73 |
|  |  | opłata za segregację odpadów | 24.000 | 24.000,00 | 100,00 |
|  |  | § 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych | 400.100 | 211.386,30 | 52,83 |
|  |  | budowa kanalizacji saniaternej oraz przepom - powni ścieków dla wsi Szczuczyn | 190.000 | 1.830,00 | 0,96 |
|  |  | kanalizacja sanitarna z przykanalikami w miejs - cowościach Myszkowo, Przyborówko, Przyboro - wo – I etap kanalizacja Przyborówko | 204.100 | 203.942,30 | 99,97 |
|  |  | laptop – do realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i rolnictwa (praca w terenie) | 6.000 | 5.614,00 | 93,57 |
| 4 | Stan Funduszu na koniec roku | 1.339 | 189.797,74 | x |
|  | w tym: | x |  | x |
|  | środki pieniężne | x | 190.175,24 | x |
|  | zobowiązania | x | 377,50 | x |